MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº SCL - 02 - VERSÃO 02

Processo: 81/2013 Versão: 002/2013 Aprovação em: 16 de setembro de 2013 Sistema Administrativo: SCL – Sistema de Compras, Contratos e Licitações. Unidade Responsável: Gerência de Compras e Gerencia de Contabilidade. Assunto: Dispõe sobre a fiscalização e controle da execução dos contratos do Município de Agua Boa.

A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO, no uso das atribuições legais, com base na Lei Municipal nº 929, de 09 de novembro de 2007, RESOLVE:

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 66 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93;

CONSIDERANDO as orientações preliminares dos Auditores da 4ª Relatoria do TCE/MT, durante auditoria nas contas de 2013,

CONSIDERANDO a capacitação do TCE/MT durante o Ciclo Gestão Eficaz 2013, nos dias 12 e 13 de setembro em Nova Xavantina,

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer normas e procedimentos para o acompanhamento e o controle da execução dos contratos.

RESOLVE:

Art. 1° Estabelecer normas e procedimentos para o acompanhamento e controle da execução dos contratos do Município de Agua Boa.

TÍTULO I

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2° Esta Instrução Normativa abrange a Prefeitura, Câmara, RPPS e Consórcio (este ultimo quando aderido a esta UCI por convenio).

TÍTULO II

DOS CONCEITOS

Art. 3° Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:

I - Fiscalização: a observação sistemática e periódica da execução do contrato;

II - Contrato Administrativo: o ajuste que a Administração Pública, agindo nessa qualidade, firma com o particular (pessoa física ou jurídica) ou outra entidade administrativa para consecução de objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas pela própria Administração, segundo o regime jurídico de direito público;

III - Contratos de Terceirização: os contratos destinados às atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações, manutenção de prédios, equipamentos e instalações;

IV - Fiscal do Contrato: servidor designado pela Administração, responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos contratos e aditivos (quando houver), de forma a garantir que seja cumprido o disposto nos respectivos instrumentos e atendidas as normas orçamentárias e financeiras da Administração Pública;

Exercida necessariamente por um representante da Administração, especialmente designado, como preceitua a lei, que cuidará pontualmente de cada contrato.

(Acórdão TCU nº 2.831/2011 – Plenário).

É possível utilizar a figura do fiscal substituto (designado por ato próprio da entidade).

(Artigo 58, inciso III, c/c artigo 67 da Lei 8.666/93).

“Designe servidores distintos para compor comissão de licitação e para efetuar a fiscalização de contratos, em respeito ao princípio da segregação de funções.”

(Acórdão TCU 1997/2006 - Primeira Câmara).

São deveres do servidor, cumprir as ordens superiores, exceto quando forem manifestamente ilegais.

A recusa somente poderá ocorrer:

a) quando for impedido ou suspeito o agente (por ser parente, cônjuge, companheiro, ou por amigo íntimo ou inimigo, por ter recebido presentes, ter relação de débito ou crédito com o contratado ou qualquer outro tipo de interesse, direto ou indireto, plenamente justificado);

b) por não deter conhecimento técnico específico quando a lei ou o objeto do contrato exigir.

V - Notificação: o documento elaborado para dar conhecimento aos fornecedores sobre irregularidades nos serviços, obras e serviços de engenharia ou materiais fornecidos, bem como para solicitar que possíveis falhas sejam sanadas no prazo preestabelecido pela autoridade licitante;

VI - Relatório: o documento elaborado pelo Fiscal do Contrato contendo informações sobre a execução do instrumento contratual;

VII – Gestor dos Contratos: função ocupada pelo Gerente de Licitações e Contratos, ou por Servidor por ele designado sob sua coordenação, responsável pela organização operacional, guarda, suporte documental dos Contratos, bem como toda sua tramitação e orientador dos Fiscais de Contratos.

TÍTULO III

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 4° São responsabilidades do Fiscal de Contrato:

I - coordenar, acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

II - propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;

III - controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade;

IV - manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;

V - comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;

VI - solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;

VII - autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada;

VIII - encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;

IX - confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;

XII - receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;

XIII - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.

Parágrafo único. O descumprimento de quaisquer dos deveres atribuídos ao Fiscal do Contrato, implicará na instauração de processo administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade civil, penal e/ou administrativa.

Art. 5° São responsabilidades do Gestor de Contratos:

I - analisar os relatórios de acompanhamento da execução dos contratos;

II - notificar a contratada para sanar os problemas detectados nos serviços, obras ou para efetuar a entrega dos materiais;

III - sugerir, ao Secretário de Gestão, a aplicação de penalidades quando houver descumprimento de cláusulas contratuais.

Art. 6° São responsabilidades do Prefeito:

I - designar o Fiscal do Contrato;

II - aplicar as penalidades quando for pertinente.

III - definir e determinar a aplicação de penalidades;

IV - determinar a convocação do segundo colocado na licitação, quando necessário.

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 8° O acompanhamento e controle da execução dos contratos, realizados pelo Fiscal do Contrato, tem por finalidade a verificação do cumprimento das cláusulas e condições pactuadas no instrumento contratual.

Art. 9° As unidades solicitantes indicarão no Termo de Referência o responsável pela fiscalização do contrato, sendo que:

I - quando se tratar de contratação de serviços comuns, o indicado deve ser servidor, preferencialmente de provimento efetivo, e que detenha conhecimento técnico acerca do objeto do contrato;

II - quando se tratar de contrato de serviços e obras de engenharia, o líder do Núcleo de Gestão de Infra-estrutura Física será o responsável pela fiscalização;

III - quando se tratar de contrato de fornecimento de materiais de consumo, o Encarregado do Serviço de Material e Patrimônio será o responsável pela fiscalização.

§ 1° Considerado complexo o objeto do contrato, deverá ser indicado servidor especializado ou comissão para avaliação da sua adequação às exigências contratuais, o qual será responsável pela sua aceitação.

§ 2° Nos casos do inciso I e do § 1° deste artigo, a nomeação do servidor ou comissão para fiscalizar o contrato ocorrerá por meio de Portaria Municipal.

Art. 10. Quando se tratar de obras, o Fiscal do Contrato deverá:

I - acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma físico-financeiro;

II - acompanhar o cumprimento das especificações técnicas dos materiais a serem aplicados na obra e zelar pela qualidade dos serviços prestados;

III - verificar o cumprimento, pela contratada, da obrigatoriedade de manutenção de todos os projetos e do memorial descritivo, no canteiro de obras;

IV – encaminhar, ao Gerente de Licitações e Contratos, eventuais pedidos de alteração de projeto, serviços ou acréscimos qualitativos ou quantitativos ao contrato;

V - receber as etapas da obra mediante medições precisas e de acordo com o projeto executivo;

VI - acompanhar as modificações no cronograma físico-financeiro e as substituições de materiais e equipamentos;

VII - estabelecer prazo para a correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar ao Gerencia de Licitações e Contratos as ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra;

VIII - verificar as informações contidas no diário de obra, complementando as quando necessário;

IX - executar as medições dos serviços executados, no período relativo à medição, tendo como base a planilha orçamentária apresentada na licitação ou aditivo;

X - exigir da construtora a Nota Fiscal de Serviço e documentos comprobatórios de regularidade fiscal previstos no contrato.

Art. 11. Quando se tratar de contratos de terceirização de mão-de-obra, o Fiscal do Contrato deverá:

I - verificar se o número de terceirizados em atividade coincide com o previsto no contrato;

II - acompanhar a execução dos serviços, tendo como base os direcionamentos registrados no contrato;

III - acompanhar o cumprimento das especificações técnicas dos materiais a serem utilizados nas atividades e zelar pela qualidade dos serviços prestados;

IV - verificar o fornecimento, pela contratada, e a utilização, pelos empregados, dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);

V - estabelecer prazo para a correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar, a Gerencia de Licitações e Contratos, as ocorrências que possam gerar dificuldades na execução dos serviços;

VI - informar à contratada, com base no relatório, os fatos e atos em desacordo com os termos do contrato, propondo os ajustes necessários;

VII – Encaminhar, a Gerencia de Licitações e Contratos, proposta de rescisão do contrato, quando o objeto estiver sendo executado em desacordo com as especificações e, ainda, quando constatada a paralisação da execução ou cometimento de faltas que ensejam a adoção dessa medida;

VIII - exigir da empresa, a Nota Fiscal de Serviço e comprovantes de pagamento dos salários, vales-transportes dos empregados, documentos comprobatórios de regularidade fiscal previstos no contrato, e conferir se as condições de pagamento do contrato

foram obedecidas.

TÍTULO V

DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS

CAPÍTULO I

DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

Art. 12. O acompanhamento dos contratos será realizado por meio da consecução das seguintes ações:

I – verificação, pelo Fiscal do Contrato, se a entrega dos materiais, execução das obras ou a prestação de serviços foi ou está sendo cumprida integral ou parceladamente pelo contratado, no que se refere a prazos de entrega, especificações, quantidades e outras exigências contratuais;

II – elaboração e encaminhamento a Gerencia de Licitações e Contratos, pelo Fiscal do Contrato, de relatório trimestral de acompanhamento, contendo as informações que tratam do desempenho efetivamente verificado, as não conformidades contratuais, outras informações que julgar pertinentes e, se necessário, sugestões e recomendações, devidamente justificadas e fundamentadas, de ações a serem implementadas;

III - encaminhamento, pelo Fiscal do Contrato, a Gerencia de Licitações e Contratos, devidamente justificadas e fundamentadas, as sugestões de rescisões contratuais e as necessidades de aditivos contratuais em virtude de alterações nos projetos, acréscimos qualitativos e quantitativos.

Parágrafo único. Em caso de fatos relevantes e urgentes, o Fiscal do Contrato deverá emitir o relatório imediatamente.

CAPÍTULO II

DO CONTROLE DAS INCONFORMIDADES CONTRATUAIS

Art. 13. A Gerencia de Licitações e Contratos deverá verificar, no relatório apresentado pelo Fiscal do Contrato, o Relatório de Fiscalização de Contrato, e adotar as seguintes providências:

I – registrar, no cadastro de fornecedor, qualquer descumprimento contratual;

II - notificar a contratada para sanar o descumprimento de prazos nos contratos de prestação de serviços ou obras;

III - notificar a contratada para efetuar a entrega ou substituição de bem com defeito, nos prazos previstos.

§ 1° A Gerencia de Licitações e Contratos deverá encaminhar cópia das notificações dispostas nos incisos II e III deste artigo ao Fiscal do Contrato para acompanhamento.

§ 2° As contratadas deverão ser notificadas, no máximo, por três vezes, para, em prazo previamente previsto, adotarem providências de saneamento das não conformidades contratuais.

Art. 14. Se as não-conformidades forem sanadas pela contratada, o relatório deverá ser juntado aos autos, e, caso contrário, a Gerencia de Licitações e Contratos deverá elaborar relatório substanciado e encaminhar ao Prefeito, com vistas à aplicação das penalidades previstas no contrato, ou sugerindo, se necessário, a convocação da segunda colocada no procedimento licitatório.

Art. 15. O Prefeito, com base no relatório disposto no artigo anterior, definirá pela procedência ou não das penalidades a serem aplicadas ao contratado e decidirá pela convocação ou não do segundo colocado no certame licitatório.

§ 1° Caso seja improcedente a aplicação das penalidades, o Presidente do Tribunal encaminhará o processo, com a informação, ao Núcleo de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias, que comunicará ao Fiscal do Contrato.

§ 2° Caso seja procedente a aplicação de penalidades, o Presidente do Tribunal encaminhará o processo à Consultoria Jurídica Geral para emissão de parecer jurídico.

§ 3° Juntado o parecer jurídico aos autos, o Presidente do Tribunal informará o contratado sobre a possibilidade da aplicação de penalidades e abertura de processo administrativo, encaminhando o processo ao Núcleo de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias.

Art. 16. A Gerencia de Licitações e Contratos verificará se a inconformidade foi solucionada.

§ 1° Caso a inconformidade seja solucionada, a Gerencia de Licitações e Contratos informará o Fiscal do Contrato.

§ 2° Se a inconformidade não for solucionada, a Gerencia de Licitações e Contratos elaborará relatório devidamente instruído e encaminhará os autos ao Presidente do Tribunal, que aplicará as penalidades previstas no contrato e determinará a abertura de processo administrativo, abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso.

Art. 17. Decorrido o prazo, mencionado no § 2º do artigo anterior, o Prefeito verificará se há ou não recurso.

§ 1° Se não houver recurso, o Prefeito encaminhará o processo à Secretaria de Administração para registro e publicação, que o encaminhará ao Procurador do Municipio para as providências cabíveis.

§ 2° Se houver recurso, o Prefeito poderá reconhecê-lo, informando o fato a Gerencia de Licitações e Contratos, que tomará ciência e comunicará o Fiscal do Contrato, ou não reconhecê-lo, adotando as providências do § 1º deste artigo.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18. O Gerente de Licitações e Contratos deverá manter Planilha de Controle de Contratos atualizada com as informações apresentadas nos relatórios do Fiscal do Contrato, em que deverão ser consolidadas as informações mais relevantes para o acompanhamento da execução dos contratos.

Art. 19. Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão resolvidos pelo Gerente de Licitações e Contratos e pelo Fiscal do Contrato.

Art. 20. Compõe esta Instrução Normativa os Anexos:

1 – Modelo de Capa de Processo de Compra

2 – Modelo de Capa de Contrato

3 – Modelo de Portaria de Designação de Fiscal de Contrato

4 – Modelo de Relatório

5 – Modelo de Notificação

6 – Modelo de Ata

7 – Relação de Falhas Mais Comuns

8 – Guia Pratico para acompanhamento de Contratos

Paragrafo Único – Os modelos poderão ser adequados visando a otimização dos trabalhos de cada Fiscal de Contrato.

Art. 21. Esta Instrução Normativa entrará em vigência na data de sua publicação, revogando as disposições a ela contrárias.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

MAURO ROSA DA SILVA

Prefeito Municipal

JOSÉ ARI ZANDONÁ

Presidente da Câmara Municipal

SONIA ELI LORENZON

Diretora Executiva do AGUAPREVI

MAURÍCIO ACADROLI

Auditor de Controle Interno

CRC MT-010440/O-4

ANEXO 8

GUIA PRÁTICO PARA

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

1 – COMPRAS

a) ler atentamente o Termo de Contrato/empenho/solicitação de empenho e/ou Edital/ Convite/proposta adjudicatária vencedora/Ata de julgamento/Ata de Registro de Preço/Informação de dispensa e/ou de inexigibilidade, assim como os anexos, principalmente quanto à (ao):

– especificação do objeto;

– prazo e local de entrega do material;

b) juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao acompanhamento da execução contratual, arquivando, por cópia, o que se fizer necessário;

c) receber a fatura de cobrança, conferindo:

– se as condições de pagamento do Contrato foram obedecidas;

– se o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi fornecido;

– se a Nota Fiscal/Fatura está corretamente preenchida;

d) atestar o recebimento dos bens, observando o que dispuser o Contrato/Empenho na hipótese de instalação ou teste de funcionamento, ou treinamento e outros;

e) encaminhar a Nota Fiscal devidamente atestada a Gerencia de Compras, visando o pagamento;

f) buscar obrigatoriamente, no caso de dúvidas quanto ao ATESTO, auxílio junto às áreas competentes para que se efetue corretamente a atestação;

g) notificar por escrito o atraso na entrega dos bens, ou o des cumprimento de quaisquer cláusulas contratuais, ao setor competente, para aplicação das sanções cabíveis;

h) manter contato com o representante da Contratada com vistas a garantir o cumprimento integral do Contrato.

2 – SERVIÇOS

a) ler atentamente o Termo de Contrato/empenho/solicitação de empenho e/ou Edital/Convite/proposta adjudicatária vencedora/Ata de julgamento/Ata de Registro de Preço/Informação de dispensa e/ou de inexigibilidade, assim como os anexos, principalmente quanto à (ao):

– especificação do objeto;

– prazo e local de execução do serviço, observada a Ordem de Serviço;

– cronograma dos serviços;

b) juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao acompanhamento da execução contratual, arquivando, por cópia, o que se fizer necessário;

c) acompanhar a execução dos serviços, tendo como base os direcionamentos registrados no Termo de Contrato, exercendo rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços;

d) receber a fatura de cobrança, conferindo:

– se as condições para o pagamento do Contrato foram obedecidas;

– se o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi efetuado;

– se a Nota Fiscal/Fatura está corretamente preenchida;

– se está acompanhada das guias de quitação do FGTS/INSS sobre a mão de obra empregada (no caso de manutenção, serviço de engenharia, limpeza, etc.), conforme determina o Contrato;

Obs.: Atentar sempre para as datas de recolhimento/ retenção de tributos (ISS, INSS, etc.).

e) atestar a prestação do serviço efetivamente realizado, observando inclusive o cumprimento das obrigações acessórias;

f) encaminhar a Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada ao setor competente, visando o pagamento;

g) buscar obrigatoriamente, no caso de dúvidas quanto ao ATESTO, auxílio junto às áreas competentes para que se efetue corretamente a atestação;

h) informar o descumprimento das cláusulas contratuais, principalmente quanto ao prazo, com o fim de aplicação das sanções cabíveis;

i) manter contato com o representante da Contratada com vistas a garantir o cumprimento integral do Contrato.

3 – OBRAS

a) ler atentamente o Termo de Contrato/empenho/solicitação de empenho e/ou Edital/ Convite/proposta adjudicatária vencedora/Ata de julgamento/Ata de Registro de Preço/Informação de dispensa e/ou de inexigibilidade, assim como os anexos, principalmente quanto à (ao):

– especificação do objeto;

– prazo e local de execução do serviço;

– cronograma físico-financeiro dos serviços a serem realizados;

b) juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao acompanhamento da execução contratual, arquivando, por cópia, o que se fizer necessário;

c) acompanhar a execução dos serviços, tendo como base os direcionamentos registrados no Termo de Contrato, exercendo rigoroso controle sobre o cronograma físico- -financeiro dos serviços a serem executados;

d) arquivar cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART enviada pela Contratada, se assim o Contrato determinar;

e) atentar para as especificações técnicas constantes dos anexos;

f) receber a fatura de cobrança, conferindo:

– se as condições de pagamento do Contrato foram obedecidas;

– se o valor cobrado corresponde exatamente à medição dos serviços pactuados;

– se a Nota Fiscal/Fatura está corretamente preenchida;

– se está acompanhada das guias de quitação do FGTS/INSS sobre a mão de obra empregada, conforme determinao Contrato;

Obs.: Atentar sempre para as datas de recolhimento/retenção de tributos (ISS, INSS, etc.).

g) atestar a execução do serviço efetivamente realizado, observando inclusive o cumprimento da obrigações acessórias;

h) encaminhar a Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada ao setor competente, visando o pagamento;

i) acompanhar a elaboração e a entrega do “as built” da obra/reforma (como construído), a fim de subsidiar futuras intervenções a título de manutenção ou reformas;

j) buscar obrigatoriamente, no caso de dúvidas quanto ao ATESTO, auxílio junto às áreas competentes para que se efetue corretamente a atestação;

k) informar o descumprimento das cláusulas contratuais, principalmente quanto ao prazo, com o fim de aplicação das sanções cabíveis;

l) manter contato regular com o Preposto/Representante da Contratada, com vistas a permitir o fiel cumprimento do Contrato; e

m) cuidar para que o projeto original conste devidamente do bojo dos autos, antes de seu arquivamento, para efeito de patrimoniamento e/ou contabilização.

Todas as tarefas do Gestor/Fiscal estão registradas no Contrato e/ou no ato convocatório da licitação, por isso, LEIA-OS atentamente.

ANEXO 7

Relação das Falhas mais Comuns

a) Nota Fiscal/Fatura com campos incompletos, principalmente quanto à data de emissão;

b) valor da Nota Fiscal/Fatura incompatível com a proposta apresentada pela Contratada;

c) ausência de assinatura no termos de recebimento provisório e definitivo, bem como ausência de identificação/ carimbo de quem os assina;

d) ausência das certidões fiscais e/ou guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários juntamente com a Nota Fiscal, quando exigíveis;

e) manifestação tardia pela prorrogação do Contrato, quando o correto seria bem antes do seu término;

f) divergências entre as medições atestadas e os valores efetivamente pagos;

g) encaminhamento de questões tardiamente ao órgão competente, com vistas a solucionar os problemas detectados;

h) perda de prazo em relação à satisfação dos tributos;

i) perda de prazo em relação à remessa de documentos necessários ao Tribunal de Contas;

j) ausência de Parecer Jurídico para os Termos Contratuais e seus aditivos (artigo 38, parágrafo único da Lei 8.666/93 e suas alterações).

ANEXO 4

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

CONTRATO Nº: 05/2013

OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de 02 (dois) veículos tipo caminhotenete e 02 (dois) veículos tipo utilitário.

CONTRATADA: União Veiculos Ltda

ORDEM SEQUENCIAL: 01

OCORRENCIAS: (informar aqui as ocorrências que houve no mês, podendo ser registradas também neste local os descontos e as penalidades aplicadas. As penalidades devem observar o que consta no contrato. O Gerente de Licitações e Contratos ao tomar ciência do relatório irá concordar ou discordar da penalidade imposta, antes de enviar uma cópia à empresa).

AVALIAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS QUE FORAM APRESENTADOS: (informar aqui os documentos que foram avaliados, de acordo com as exigências contidas no edital. Informar também as deficiências que foram verificadas)

Pontos irregulares: (relacionar neste campo os itens que foram descumpridos pela empresa – exportar estas informações para o documento NOTIFICAÇÂO)

Prazo para cumprimento das exigências:

Data da Notificação da Contratada:

Prazo para cumprimento das exigências:

OBSERVAÇÕES / SUGESTOES / RECLAMAÇÕES:

RESUMO DOS PAGAMENTOS:

| DATA: ____ / ____ / ________ | FISCAL DO CONTRATO: Nome: ANGELINA ALVES DO NASCIMENTO __________________________________ ASSINATURA |
| --- | --- |

ANEXO 5

NOTIFICAÇÃO

CONTRATO Nº: 05/2013

OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de 02 (dois) veículos tipo caminhotenete e 02 (dois) veículos tipo utilitário.

CONTRATADA: União Veiculos Ltda

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS: 01

| Pontos irregulares: (relacionar neste campo os itens que foram descumpridos pela empresa – importar estas informações do documento RELATÓRIO) |  |
| --- | --- |
| Prazo para cumprimento das exigências: |  |
| Estou ciente que o não cumprimento das exigências contidas neste auto, ensejará a aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, bem como nas cláusulas contratuais. Estou ciente ainda do prazo que terei para cumprir com as exigências aqui registradas. |  |
| Recebi a primeira via em: ____/____/____ | Hora: ____/____ |
| Nome do responsável pela empresa: | Assinatura: |
| Fiscal do contrato (Carimbo e assinatura) |  |

ANEXO 3

##### PORTARIA MUNICIPAL Nº. ____, DE 13 DE SETEMBRO DE 2013.

Designa Servidor como Fiscal de Contrato na forma que estabelece o art. 67 da Lei n.º 8.666/93.

MAURO ROSA DA SILVA, Prefeito do Município de Água Boa, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, considerando o que lhe faculta o Artigo 72, Inciso VI, da Lei Orgânica,

R E S O L V E:

Art. 1º – Designar o servidor para fiscal de contrato:

| Nome: |  |
| --- | --- |
| Cargo: |  |
| Matricula: |  |
| CPF: |  |

Art. 2° - O contrato pela qual o Servidor irá proceder à fiscalização e acompanhamento, nos termos do art. 67 da lei 8.666/93, é o seguinte:

| Contrato n.º: |  |
| --- | --- |
| Data: |  |
| Objeto: |  |

Art. 3º - São atribuições do fiscal:

- Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato e suas cláusulas avençadas;

- Emitir relatórios/medições;

- Comunicar formalmente as irregularidades constatadas ao Prefeito Municipal.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, aos 13 de setembro de 2013.

MAURO ROSA DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado na sede da Prefeitura Municipal, em 13 de setembro de 2013.

CLAUDIA REGINA KLEIN

Gerente Adjunta Legislativa

ANEXO 6

ATA DE REUNIÃO

CONTRATO Nº: 05/2013

OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de 02 (dois) veículos tipo caminhotenete e 02 (dois) veículos tipo utilitário.

CONTRATADA: União Veiculos Ltda

ORDEM SEQUENCIAL: 01

DATA:

ASSUNTOS TRATADOS:

DECISÕES:

RESPONSAVEIS PELAS PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS:

PRAZO:

NOME E ASSINATURA DOS PARTICIPANTES: