GUIA PRÁTICO PARA

FISCAIS DE CONTRATOS

1 – COMPRAS

a) ler atentamente o Termo de Contrato/empenho/solicitação de empenho e/ou Edital/ Convite/proposta adjudicatária vencedora/Ata de julgamento/Ata de Registro de Preço/Informação de dispensa e/ou de inexigibilidade, assim como os anexos, principalmente quanto à (ao):

– especificação do objeto;

– prazo e local de entrega do material;

b) juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao acompanhamento da execução contratual, arquivando, por cópia, o que se fizer necessário;

c) receber a fatura de cobrança, conferindo:

– se as condições de pagamento do Contrato foram obedecidas;

– se o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi fornecido;

– se a Nota Fiscal/Fatura está corretamente preenchida;

d) atestar o recebimento dos bens, observando o que dispuser o Contrato/Empenho na hipótese de instalação ou teste de funcionamento, ou treinamento e outros;

e) encaminhar a Nota Fiscal devidamente atestada a Gerencia de Compras, visando o pagamento;

f) buscar obrigatoriamente, no caso de dúvidas quanto ao ATESTO, auxílio junto às áreas competentes para que se efetue corretamente a atestação;

g) notificar por escrito o atraso na entrega dos bens, ou o des cumprimento de quaisquer cláusulas contratuais, ao setor competente, para aplicação das sanções cabíveis;

h) manter contato com o representante da Contratada com vistas a garantir o cumprimento integral do Contrato.

2 – SERVIÇOS

a) ler atentamente o Termo de Contrato/empenho/solicitação de empenho e/ou Edital/Convite/proposta adjudicatária vencedora/Ata de julgamento/Ata de Registro de Preço/Informação de dispensa e/ou de inexigibilidade, assim como os anexos, principalmente quanto à (ao):

– especificação do objeto;

– prazo e local de execução do serviço, observada a Ordem de Serviço;

– cronograma dos serviços;

b) juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao acompanhamento da execução contratual, arquivando, por cópia, o que se fizer necessário;

c) acompanhar a execução dos serviços, tendo como base os direcionamentos registrados no Termo de Contrato, exercendo rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços;

d) receber a fatura de cobrança, conferindo:

– se as condições para o pagamento do Contrato foram obedecidas;

– se o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi efetuado;

– se a Nota Fiscal/Fatura está corretamente preenchida;

– se está acompanhada das guias de quitação do FGTS/INSS sobre a mão de obra empregada (no caso de manutenção, serviço de engenharia, limpeza, etc.), conforme determina o Contrato;

Obs.: Atentar sempre para as datas de recolhimento/ retenção de tributos (ISS, INSS, etc.).

e) atestar a prestação do serviço efetivamente realizado, observando inclusive o cumprimento das obrigações acessórias;

f) encaminhar a Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada ao setor competente, visando o pagamento;

g) buscar obrigatoriamente, no caso de dúvidas quanto ao ATESTO, auxílio junto às áreas competentes para que se efetue corretamente a atestação;

h) informar o descumprimento das cláusulas contratuais, principalmente quanto ao prazo, com o fim de aplicação das sanções cabíveis;

i) manter contato com o representante da Contratada com vistas a garantir o cumprimento integral do Contrato.

3 – OBRAS

a) ler atentamente o Termo de Contrato/empenho/solicitação de empenho e/ou Edital/ Convite/proposta adjudicatária vencedora/Ata de julgamento/Ata de Registro de Preço/Informação de dispensa e/ou de inexigibilidade, assim como os anexos, principalmente quanto à (ao):

– especificação do objeto;

– prazo e local de execução do serviço;

– cronograma físico-financeiro dos serviços a serem realizados;

b) juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao acompanhamento da execução contratual, arquivando, por cópia, o que se fizer necessário;

c) acompanhar a execução dos serviços, tendo como base os direcionamentos registrados no Termo de Contrato, exercendo rigoroso controle sobre o cronograma físico- -financeiro dos serviços a serem executados;

d) arquivar cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART enviada pela Contratada, se assim o Contrato determinar;

e) atentar para as especificações técnicas constantes dos anexos;

f) receber a fatura de cobrança, conferindo:

– se as condições de pagamento do Contrato foram obedecidas;

– se o valor cobrado corresponde exatamente à medição dos serviços pactuados;

– se a Nota Fiscal/Fatura está corretamente preenchida;

– se está acompanhada das guias de quitação do FGTS/INSS sobre a mão de obra empregada, conforme determinao Contrato;

Obs.: Atentar sempre para as datas de recolhimento/retenção de tributos (ISS, INSS, etc.).

g) atestar a execução do serviço efetivamente realizado, observando inclusive o cumprimento da obrigações acessórias;

h) encaminhar a Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada ao setor competente, visando o pagamento;

i) acompanhar a elaboração e a entrega do “as built” da obra/reforma (como construído), a fim de subsidiar futuras intervenções a título de manutenção ou reformas;

j) buscar obrigatoriamente, no caso de dúvidas quanto ao ATESTO, auxílio junto às áreas competentes para que se efetue corretamente a atestação;

k) informar o descumprimento das cláusulas contratuais, principalmente quanto ao prazo, com o fim de aplicação das sanções cabíveis;

l) manter contato regular com o Preposto/Representante da Contratada, com vistas a permitir o fiel cumprimento do Contrato; e

m) cuidar para que o projeto original conste devidamente do bojo dos autos, antes de seu arquivamento, para efeito de patrimoniamento e/ou contabilização.

Todas as tarefas do Gestor/Fiscal estão registradas no Contrato e/ou no ato convocatório da licitação, por isso, LEIA-OS atentamente.

ANEXO

Relação das Falhas mais Comuns

a) Nota Fiscal/Fatura com campos incompletos, principalmente quanto à data de emissão;

b) valor da Nota Fiscal/Fatura incompatível com a proposta apresentada pela Contratada;

c) ausência de assinatura no termos de recebimento provisório e definitivo, bem como ausência de identificação/ carimbo de quem os assina;

d) ausência das certidões fiscais e/ou guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários juntamente com a Nota Fiscal, quando exigíveis;

e) manifestação tardia pela prorrogação do Contrato, quando o correto seria bem antes do seu término;

f) divergências entre as medições atestadas e os valores efetivamente pagos;

g) encaminhamento de questões tardiamente ao órgão competente, com vistas a solucionar os problemas detectados;

h) perda de prazo em relação à satisfação dos tributos;

i) perda de prazo em relação à remessa de documentos necessários ao Tribunal de Contas;

j) ausência de Parecer Jurídico para os Termos Contratuais e seus aditivos (artigo 38, parágrafo único da Lei 8.666/93 e suas alterações).

ANEXO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

CONTRATO Nº: 05/2013

OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de 02 (dois) veículos tipo caminhotenete e 02 (dois) veículos tipo utilitário.

CONTRATADA: União Veiculos Ltda

ORDEM SEQUENCIAL: 01

OCORRENCIAS: (informar aqui as ocorrências que houve no mês, podendo ser registradas também neste local os descontos e as penalidades aplicadas. As penalidades devem observar o que consta no contrato. O Gerente de Licitações e Contratos ao tomar ciência do relatório irá concordar ou discordar da penalidade imposta, antes de enviar uma cópia à empresa).

AVALIAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS QUE FORAM APRESENTADOS: (informar aqui os documentos que foram avaliados, de acordo com as exigências contidas no edital. Informar também as deficiências que foram verificadas)

Pontos irregulares: (relacionar neste campo os itens que foram descumpridos pela empresa – exportar estas informações para o documento NOTIFICAÇÂO)

Prazo para cumprimento das exigências:

Data da Notificação da Contratada:

Prazo para cumprimento das exigências:

OBSERVAÇÕES / SUGESTOES / RECLAMAÇÕES:

RESUMO DOS PAGAMENTOS:

| DATA: ____ / ____ / ________ | FISCAL DO CONTRATO: Nome: ANGELINA ALVES DO NASCIMENTO __________________________________ ASSINATURA |
| --- | --- |

ANEXO

NOTIFICAÇÃO

CONTRATO Nº: 05/2013

OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de 02 (dois) veículos tipo caminhotenete e 02 (dois) veículos tipo utilitário.

CONTRATADA: União Veiculos Ltda

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS: 01

| Pontos irregulares: (relacionar neste campo os itens que foram descumpridos pela empresa – importar estas informações do documento RELATÓRIO) |  |
| --- | --- |
| Prazo para cumprimento das exigências: |  |
| Estou ciente que o não cumprimento das exigências contidas neste auto, ensejará a aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, bem como nas cláusulas contratuais. Estou ciente ainda do prazo que terei para cumprir com as exigências aqui registradas. |  |
| Recebi a primeira via em: ____/____/____ | Hora: ____/____ |
| Nome do responsável pela empresa: | Assinatura: |
| Fiscal do contrato (Carimbo e assinatura) |  |

ANEXO

ATA DE REUNIÃO

CONTRATO Nº: 05/2013

OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de 02 (dois) veículos tipo caminhotenete e 02 (dois) veículos tipo utilitário.

CONTRATADA: União Veiculos Ltda

ORDEM SEQUENCIAL: 01

DATA:

ASSUNTOS TRATADOS:

DECISÕES:

RESPONSAVEIS PELAS PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS:

PRAZO:

NOME E ASSINATURA DOS PARTICIPANTES: